# Муниципальное предприятие                        «Коммунальное хозяйство «Пригородное»

397605 п. Пригородный Калачеевского района Воронежской области ул. Космонавтов д.22

ИНН 3610008817 КПП 361001001 Калачеевское ОСБ № 3836 Центрально – Чернозёмного

Банка РФ БИК 042007681 р/с 40702810713120100813 к/с 30101810600000000681

Раскрытие информации в сфере управления многоквартирными домами (согласно Постановления Правительства №731 от 23 сентября 2010 г.)

Полное наименование: Муниципальное предприятие Пригородного сельского поселения

Калачеевского муниципального района Воронежской области «Коммунальное хозяйство «Пригородное»

Сокращенное название: Муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство «Пригородное»

Фамилия, имя и отчество руководителя: Гайдин Александр Иванович

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер 1043680000220; дата присвоения 03.02.2004 г.; наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Воронежской области, серия 36 №000544637.

Почтовый и фактический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, дом 22

Контактный телефон: (47363) 45-1-52

Адрес электронной почты: mp-khp@yandex.ru

Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

Часы личного приема граждан: директором - вторник, четверг с 14.00 до 17.00; специалисты – понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

Диспетчерская служба: (47363) 44-9-39 - с 8.00 до 17.00,  т.(47363) 44-4-97 – с 17.00 до 8.00

Полная информация, подлежащая раскрытию, в сфере управления многоквартирными домами на сайте www.admprigkalach.ru и в «Вестнике муниципальных правовых актов Пригородного сельского поселения»

Полная информация, подлежащая раскрытию, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и в сфере горячего водоснабжения, на сайте www.gut.vrn.ru

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении МП КХ «Пригородное»

В 2011 г. многоквартирный дом, расположенный по адресу ул.Космонавтов, д.4 общей площадью 174,1 м, перешел на непосредственное управление, протокол общего собрания собственников № 2 от 21.04.2011 г.

В членстве в саморегулируемой организации и (или)  других объединениях управляющих организаций  МП КХ «Пригородное» не состоит.

Предприятие осуществляет свою деятельность с 5 февраля 2004 года и работает по упрощенной системе налогообложения – «доходы».

За 2011 год организацией оказано услуг населению в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в размере 20989,0 тыс.руб. , расходы составили   23882,0 тыс.руб.

МП КХ «Пригородное» оказывает услуги в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме согласно Перечня работ и услуг по содержанию и техническому обслуживанию жилых домов и придомовых территорий, оплачиваемых за счет платы содержание общего имущества многквартирного дома, согласно Постановения Правительства РФ от 13.08.2006 года №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» в соответствии со статьями 39, 154, 156, 157, 162 Жилищного кодекса РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов и придомовых территорий, оплачиваемых за счёт платы содержание жилья и ремонт общедомового имущества.

Перечень работ по содержанию общего имущества:

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, ремонт оборудования смывных бачков, установка ограничителей- дроссельных шайб)

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (регулировка трёх ходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре, разборки, ремонт и очистка от накипи регулирующих кранов, вентилей, задвижек)

- Прочистка канализационного лежака

- Проверка исправности канализационных вытяжек

- Снятие пружин на входных дверях

- Консервация системы центрального отопления

- Ремонт просевших отмосток

- Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования домов

- Утепление трубопроводов в подвальных помещениях

- Ремонт и укрепление входных дверей в подвалах и подъездах

- Промывка и опрессовка систем центрального отопления

- Очистка кровли от мусора, грязи, опавшей листвы

- Уборка и очистка придомовой территории

- Мытьё полов, лестничных маршей, площадок на лестничных клетках

- Устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки в помещениях общественного пользования)

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов

- Обслуживание общих электрощитовых в подвальных помещениях

- Обслуживание общедомовых приборов учёта  тепловой и электрической энергии

- Частичный ремонт кровли

- Вывоз твердых бытовых отходов

Перечень работ по ремонту общего имущества:

- Фундаменты: Устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков, отмосток, входов в подвалы

- Крыши: Частичный ремонт образовавшихся трещин, устранение неисправностей асбестоцементных кровель

- Лестницы, зонты-козырьки над входами в подъезд: Восстановление или ремонт отдельных частей элементов

- Полы: Замена, восстановление в местах общего пользования

- Внутренняя отделка в подъездах: Восстановление отделки стен, потолков, полов

- Внутренняя отделка отопления: Установка, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов систем центрального отопления

- Внутренняя система холодного и горячего водоснабжения и канализации: Установка, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов систем в подвальном помещении

- Внутренняя система электроснабжения: Установка, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов систем

- Специальные общедомовые технические устройства (общедомовые приборы учета потребляемой тепло и электроэнергии) : Замена и восстановление работоспособности, по регламентам устанавливаемым заводами-изготавителями, либо уполномиоченными органами исполнительной власти

- Внешнее благоустройство: Ремонт и восстановление оборудования детских и спортивных площадок, площадок для отдыха, площадок для сбора мусора.

МП «КХ «Пригородное» занимается содержанием и текущим ремонтом общего имущества многоквартирных домов на основании публичного договора от 01.01.2007 г., опубликованного в средствах массовой информации (газ. «Калачеевские зори») №7 от 23.01.2007 г.

Составлен план работ на год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятия по содержанию жилого фонда МП КХ «Пригородное» на 2011 г.

| Мероприятия | Объем работ | Планируемый срок исполнения | Фактически | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул.Космонавтов, д.11 1.Частичный ремонт крыши 2. Частичная замена эл.проводки 3.Замена розеток 4.Замена выключателей 5.Замена ламп 6.Замена плавких вставок 7.Замена автоматов 8.Ремонт остекления 9. Замена запорно-регулирующей арматуры 10. Ремонт входных дверей 11.Замена вентилей 12.Ремонт трубопровода ХВС и ГВС 13.Косметический ремонт подъездов 14.Промывка и опрессовка | 120 м² 60 м 6 шт 6 шт 120 шт. 4 шт 2 шт 6 м² 4 шт 1 шт 10 шт. 20 п.м | июль апрель май Май круглогодично Апрель Май Июль Июль Март Февраль Февраль – март Сентябрь сентябрь | Не выполнено Апрель Май Май-июнь Круглогодично Май Май Июль Август Август Март Март Не выполнено сентябрь | Отсутствие технической возможности Перенесен на 2012 г. |
| Ул.Космонавтов д.39 1. Частичный ремонт крыши 2.Замена трубопровода отопления 3.Замена ламп 4.Замена выключателей 5.Замена предохранителей 6.Заделка межпанельных швов 7.Ремонт отмостки 8. Ремонт запорной арматуры 9. Промывка и опрессовка 10.Ремонт козырьков над подъездами | 200 м² 10 п.м 120 шт 5 шт. 2 шт. 50 п.м 42 м² 4 шт. 4 шт. | Август Июль круглогодично июль апрель август - сентябрь август июль сентябрь август | август Июль Круглогодично Июль Май Сентябрь Не выполнено Июль Сентябрь август | Перенесен на 2012 г. |
| Ул.Космонавтов д.25 1.Замена трубопровода ХВС 2.Замена ламп 4.Замена дросселей 5.Замена выключателей 6.Замена автоматов и пакетных выключателей 7.Замена предохранителей 8.Ремонт запорной арматуры в теплоузле 9.Замена задвижки на отоплении (д 50) 10. Ремонт входных дверей 11. Частичный ремонт крыши 12. Заделка межпанельных швов 13. Промывка и опрессовка 14. Ремонт козырьков над подъездами | 8 п.м 120 шт. 2 шт 6 шт 4 шт 4 шт 6 шт 1 шт 3 шт. 200 м 50 п м 6 шт. | Февраль круглогодично Март Март Апрель Апрель Май Май Март Август Август Сентябрь август | Апрель Круглогодично Март Март Апрель Апрель Май Май Март Август Август Сентябрь август |  |
| Ул.Космонавтов д.23 1.Косметический ремонт 2.Ремонт входных дверей 3. Замена запорной арматуры на ХВС 4. Замена трубопровода ХВС 5.Замена ламп 6.Замена выключателей 7. Промывка и опрессовка | 2 шт. 2 шт. 6 шт. 120 шт. 2 шт | Январь Январь Май Май Май Май сентябрь | Январь Январь Июнь Июнь Июнь Май сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.35 1.Частичный ремонт крыши 2.Замена вентилей и трубопровода ХВС 3.Замена задвижки запорной арматуры ХВС 4. Ремонт заморной арматуры на отоплении в теплоузле 5. Заделка межпанельных швов 6. Косметический ремонт 7.Частичная замена эл.проводки 8.Замена ламп 9.Ремонт входных дверей 10.Промывка и опрессовка 11.Ремонт отмостки 12. Ремонт козырьков над подъездами | 200 м 8 шт/15 п.м 1 шт. 8 шт. 40 п м 10 п м 120 шт 3 шт 15 м² 6 шт. | август июнь июнь май август сентябрь март круглогодично апрель август сентябрь август | август Июль Июнь Май август частично Апрель Круглогодично Август сентябрь Сентябрь август |  |
| Ул.Космонавтов д.33 Частичный ремонт крыши Заделка межпанельных швов Ремонт задвижек Замена запорной арматуры на ХВС Замена вентилей на ХВС 6.Частичная замена эл.проводки 7.Замена ламп 8.Замена предохранителей 9.Ремонт входных дверей 10. Промывка и опрессовка 11. Ремонт козырьков над подъездами | 200 м² 35 п м 6 шт 3 шт 8 шт 6 п м 120 шт 4 шт 4 шт. | Август август май май май июнь круглогодично май август сентябрь август | Не выполнено Сентябрь Май Май Май Июнь Круглогодично Май Август Сентябрь август | Из-за отсутствия технической возможности |
| Ул.Космонавтов д.34 1.Частичный ремонт крыши 2.Заделка межпанельных швов 3. Ремонт задвижек в теплоузле 4. Замена задвижки на отоплении 5.Ремонт входных дверей 6.Замена ламп 7.Замена выключателей и розеток 8.Промывка и опрессовка 9. Ремонт козырьков над подъездами | 200 м² 35 п м 6 шт 1 шт 2 шт 120 шт 4 шт 4 шт. | Август сентябрь май май июнь круглогодично май сентябрь август | Не выполнено Сентябрь Май Июнь Август Круглогодично Июнь Сентябрь август | Из-за отсутствия технической возможности |
| Ул.Космонавтов д.37 1.Частичный ремонт крыши 2.Заделка межпанельных швов 3.Ремонт входных дверей 4.Ремонт задвижек в теплоузле 5.Замена выключателей 6.Замена ламп 7.Замена плавких вставок 8.Замена автоматов 9. Остекление окон 10.Промывка и опрессовка 11.Ремонт отмостки 12. Ремонт козырьков над подъездами | 190 м² 30 п м 4 шт 6 шт 2 шт 120 шт 4 шт 2 шт 15 м² 10 м² 4 шт. | Август Сентябрь август май Май круглогодично июнь июнь сентябрь сентябрь август август | Не выполнено Сентябрь Август Май Май Круглогодично Июнь Июнь Сентябрь Сентябрь Не выполнено август | Из-за отсутствия технической возможности |
| Ул.Космонавтов д.36 Частичный ремонт крыши Заделка межпанельных швов Ремонт входных дверей Ремонт запорной арматуры в теплоузле Замена задвижки на отоплении Замена стояков и вентилей на отоплении 7.Ремонт трубопровода ХВС 8.Замена ламп 9.Замена выключателей 10.Промывка и опрессовка 11. Ремонт козырьков над подъездами | 200 м² 45 п м 6 шт 4 шт 2 шт 2 шт 8 п м 120 шт 2 шт 6 шт. | Август август Июль май май май май круглогодично май сентябрь август | Не выполнено Сентябрь Август Май Май Май июнь Круглогодично Июнь Сентябрь август | Из-за отсутствия технической возможности |
| Ул.Космонавтов д.26 1.Частичный ремонт крыши 2.Замена ламп 3.Замена выключателей 4.Замена задвижки в теплоузле 5.Ревизия запорной арматуры 6.Ремонт входных дверей 7.Остекление подвальных помещений 8.Промывка и опрессовка | 180 м² 120 шт 4 шт 1 шт 6 шт 4 шт 4 м² | август круглогодично июнь февраль июль август август сентябрь | Август Круглогодично Июль Март Июль Август Август Сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.30 1.Частичный ремонт крыши 2.Замена вентилей 3.Ремонт запорной арматуры 4.Замена ламп 5.Замена выключателей 6.Замена трансформаторов тока 7.Ремонт входных дверей 8.Промывка и опрессовка | 200 м² 10 шт 6 шт 120 шт 2 шт 3 шт 4 шт | Август июнь июнь круглогодично март февраль август сентябрь | Август Июнь Июнь Круглогодично Апрель Февраль Август сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.40 1.Частичный ремонт крыши 2.Заделка межпанельных швов 3.Замена вентилей 4.Частичная замена эл.проводки 5.Замена ламп 6.Замена выключателей 7.Ремонт запорной арматуры 8.Ремонт входных дверей 9.Ремонт отмостки 10.Промывка и опрессовка | 200 м² 45 п м 12 шт 4 п м 120 шт 2 шт 4 шт 6 шт 45 м² | Август август август май круглогодично май июнь август август сентябрь | Не выполнено Август Август Май Круглогодично Май Июнь Август частично сентябрь | В связи со вступлением дома в федеральную программу по капитальному ремонту |
| Ул.Космонавтов д.41 1.Частичный ремонт крыши 2.Заделка межпанельных швов 3.Ревизия запорно-регулирующей арматуры 4.Замена вентилей 5.Замена ламп 6.Замена выключателей 7.Замена трубопровола ХВС 8.Ремонт входных дверей 9.Промывка и опрессовка 10. Ремонт козырьков над подъездами | 200 м² 35 п м 4 шт 12 шт 120 шт 2 шт 20 п.м 6 шт 4 шт. | Август август июнь июль круглогодично июнь август август сентябрь август | Август Август Июнь Июль Круглогодично Июнь Август Август Сентябрь август |  |
| Ул.Космонавтов д.27 1.Частичный ремонт крыши 2.Заделка межпанельных швов 3.Ремонт стояков ХВС 4.Замена вентилей 5.Замена дросселей 6.Замена выключателей 7.Замена ламп 8.Ремонт входных дверей 9.Промывка и опрессовка | 160 м² 35 п м 15 п.м 10 шт 1 шт 2 шт 120 шт 6 шт | Август август март июнь июль июль круглогодично август сентябрь | Август Август Март Июнь Июль Июль Круглогодично Август сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.32 1.Частичный ремонт крыши 2.Частичная замена эл.проводки 3.Замена ламп 4.Замена выключателей 5.Замена автоматов 6.Замена электрокабеля 7.Ремонт входных дверей 8.Ремонт запорной арматуры 9.Замена трубопровода отопления 10.Косметический ремонт 11.Промывка и опрессовка | 200 м² 35 п м 120 шт 6 шт 2 шт 10 п м 1 шт. 1 шт 8 шт 8 п м | Август август круглогодично март март март январь июль май январь сентябрь | Не выполнено Август Круглогодично Март Март Март Февраль Июль Май Февраль сентябрь | Из-за отсутствия технической возмости |
| Ул.Космонавтов д.9 1.Частичный ремонт крыши 2.Ремонт входных дверей 3.Замена лампочек 4.Замена электропроводки 5.Замена выключателей 6.Замена автоматов 7.Замена тенов в водогрейке 8.Замена реле защиты 9.Ремонт запорной арматуры 10.Замена трубопровода отопления 11.Замена стояков ХВС 12.Косметический ремонт 13.Промывка и опрессовка | 200 м² 1 шт 120 шт 25 м 4 шт 3 шт 2 шт 2 шт 4 шт 8 м 16 м | август август круглогодично май май май апрель апрель июль Февраль Февраль Октябрь сентябрь | Не выполнено Август Круглогодично Май Май Май Апрель Апрель Июль Февраль Февраль Не выполнено сентябрь | Из-за отсутствия технической возможности Перенос на 2012 г. |
| Ул.Космонавтов д.20 1.Замена ламп 2.Замена автомат.выключателей 3.Замена светильников 4.Замена трубопровода отопления 5.Ремонт запорной арматуры 6.Ремонт входных дверей 7.Ремонт остекления и оконных рам 8.Замена канализационных труб 9.Промывка и опрессовка | 120 шт 4 шт 4 шт 20 п м 2 шт 4 шт 2 м² 20 п м | круглогодично апрель апрель май июнь август август Февраль- март сентябрь | Круглогодично Апрель Апрель Май Июнь Август Сентябрь Март сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.18 1.Замена выключателей 2.Замена вентилей 3.Замена задвижек 4.Замена запорной арматуры 5.Ремонт входных дверей 6.Промывка и опрессовка | 4 шт 6 шт 4 шт 2 шт 4 шт | Май Июль Июль Июль Август сентябрь | Май Июль Июль Июль Август сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.12 1.Частичная замена эл.проводки 2.Замена выключателей 3.Замена ламп 4.Замена трубопровода ХВС 5.Ремонт входных дверей 6.Промывка и опрессовка | 8 п м 2шт 60 шт 7 п м 3 шт | Май апрель круглогодично май август сентябрь | Май Май Круглогодично Май Август сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.16 1.Замена выключателей 2.Замена ламп 3.Замена вентилей 4.Ремонт входных дверей 5.Замена трубопровода ХВС 6.Замена канализационной трубы 7.Промывка и опрессовка | 2 шт 60 шт 2 шт. 3 шт. 6 п м 6 п м | Апрель Круглогодично Июль Август Май Май сентябрь | Апрель Круглогодично Июль Сентябрь Май Май сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.14 1.Замена выключателей 2.Замена ламп 3.Замена автомат. и пакетных выключателей 4.Ремонт входных дверей 5.Замена трубопровода ХВС 6.Замена трубопровода отопления 7.Замена канализационной трубы 8.Промывка и опрессовка | 2 шт 60 шт 2 шт 3 шт 5 п м 4 п м 8 п м | Апрель Круглогодично Май Август Май Май Май сентябрь | Апрель Круглогодично Май Август сентябрь сентябрь Май сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.45 1.Замена вентилей 2.Замена трубопровода ГВС 3.Замена трубопровода отопления 4.Замена отопления ХВС 5.Частичная замена эл.проводки 6.Замена ламп 7.Замена выключателей 8.Замена автомат. и пакетных выключателей 9.Замена запорной арматуры 10.Промывка и опрессовка 11.Ремонт входных дверей | 6 шт 15 п м 10 п м 12 п м 4 п м 60 шт 3 шт 2 шт 2 шт 3 шт | Май Март Март Март Июнь Круглогодично Март Март Июль сентябрь август | Май Март Апрель Апрель Июнь Круглогодично Март Март Июль Сентябрь сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.38 1.Частичная замена эл.проводки 2.Замена выключателей 3.Замена ламп 4.Ремонт входных дверей 5.Замена запорной арматуры ГВС 6.Промывка и опрессовка | 8 п м 3 шт 60 шт 3 шт 1 п м | Май Июнь Круглогодично Август Май сентябрь | Июнь Июнь Круглогодично Август Май сентябрь |  |
| Ул.Космонавтов д.6 1.Частичный ремонт крыши 2.Ремонт входных дверей 3.Замена ламп 4.Замена выключателей 5.Ремонт остекления | 50 м² 1 шт 20 шт 2 шт 4 м² | Август Август Круглогодично Июнь август | Август Август Круглогодично Июнь август |  |

В 2011 г. внепланово были выполнены следующие виды работ:

д.9 — частичный косметический ремонт (замена линолиума в общем коридоре);

д.39 — изготовление и установка входных дверей;

д.18 — частичная замена стояков холодной и горячей воды;

д.37, д.27, д.41, д.40, д.34, д.35 — частичная замена стояков холодной воды;

д.26 — частичная замена канализационной трубы; частичная замена стояка холодной воды;

д.20 — частичная замена стояков холодной и горячей воды.

За 2011 г.не было случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

МП КХ «Пригородное» нарушений в сфере управления многоквартирными домами не имеет и к административной ответственности не привлекалось.

Информация о стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарные работы по содержанию общего имущества |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в неделю | 0,54 |
| 2 | Влажная уборка в местах общего пользования | 2 раза в месяц |  |
| 3 | Уборка чердачного и подвального помещений | По мере необходимости |  |
| 4 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | По мере необходимости |  |
| 5 | Подметание земельного участка в летний период | 5 раз в неделю | 0,78 |
| 6 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | 5 раз в неделю |  |
| 7 | Очистка и ремонт детских площадок, элементов благоустройства | по мере перехода к эксплуатации весенне-летний период |  |
| 8 | Сдвижка снега в зимний период при отсутствии снегопада | 3 раза в неделю |  |
| 9 | Сдвижка снега при снегопаде | по мере необходимости |  |
| 10 | Ликвидация скользкости | по мере необходимости |  |
| 11 | Вывоз твердых бытовых отходов | 4 раза в неделю | 0,61 |
| Подготовка к сезонной эксплуатации |
| 13 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |  |
| 14 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 0,50 |
| 15 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |  |
| Проведение технического осмотра и мелкий ремонт |
| 16 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек – по мере необходимости Прочистка канализационного лежака – по мере необходимости Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов – по мере необходимости | 0,33 |
| 17 | Регулировка и наладка систем отопления | По мере необходимости |  |
| 18 | Проверка коллективных приборов учета | По мере необходимости |  |
| Прочие услуги |
| 19 | Дезинсекция | По мере необходимости | 0,05 |
| 20 | Дератизация | 1 раз в год | 0,20 |
| 21 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,08 |
| 22 | Обслуживание внутридомовых газовых сетей (по договору) | по договору | 0,07 |
| 23 | Услуги МП «ЦЖР» | ежемесячно | 0,50 |
| 24 | Расходы на управление | ежемесячно | 1,32 |
| 25 | Налог по УСН | ежемесячно | 0,52 |
| Ремонт общего имущества |
| 26 | Плата за текущий ремонт | Согласно плана | 4,1 |
|  |  | ИТОГО | 9,60 |

Собственники помещений производят оплату согласно Решения Совета народных депутатов Пригородного сельского поселения №262 от 27 ноября 2009 г.:

плата за содержание и ремонт общего имущества 9,60 руб. за 1 кв.м общей площади жилья в месяц (в том числе вывоз твердых бытовых отходов – 0,61 руб. за 1 кв. м в месяц).

Тариф на горячую воду на 2011 г. установлен в размере 75,26 руб. за 1 куб.м на основании приказа Главного Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области № 37/170 от 30 ноября 2010 г.  и в течение года не менялся.

Тариф на тепловую энергию на 2011 г. установлен в размере 1194,88 руб. за 1 Гкал на основании приказа Главного Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области №33/8 от 18 ноября 2010 г. и в течение года не менялся.

Плата за содержание и ремонт помещений осуществляется на основании квитанций, предоставляемых расчетно-кассовым центром Муниципальное предприятие «Центр жилищных расчётов».

План мероприятий по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, обслуживаемого МП КХ «Пригородное», на 2012 г.

| Мероприятия | Объем работ | Планируемый срок исполнения | Фактически исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| ул.Космонавтов, д.11 |
| Частичный ремонт крыши | 120 м² | июль |  |
| Косметический ремонт подъездов |  | август |  |
| Частичная замена электропроводки | 40 м | февраль |  |
| Замена розеток | 4 шт. | февраль |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | март |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена автоматов | 2 шт. | март |  |
| Ремонт остекления |  | По мере необходимости |  |
| Замена запорно-регулирующей арматуры | 4 шт | Июль |  |
| Ремонт входных дверей | 1 шт. | август |  |
| Замена вентилей | 8 шт. | февраль |  |
| Ремонт трубопровода ХВС и ГВС | 15 п.м | Март-апрель |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.39 |
| Частичный ремонт крыши | 100 м² | июль |  |
| Ремонт отмостки | 42 м² | июль |  |
| Замена трубопровода отопления | 12 п.м | июль |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | март |  |
| Замена предохранителей | 2 шт. | март |  |
| Заделка межпанельных швов | 40 п.м | август |  |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июль |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.25 |
| Частичный ремонт крыши | 50 м² | июнь |  |
| Заделка межпанельных швов | 30 п.м | август |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена дросселей | 2 шт. | Март |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | Март |  |
| Замена автоматов | 4 шт. | Март |  |
| Замена предохранителей | 4 шт. | Март |  |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июнь |  |
| Замена вентилей | 14 шт. | Июнь |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | Апрель |  |
| Заделка межпанельных швов | 30 п.м | Август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов. д.23 |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Март |  |
| Замена запорной арматуры | 2 шт. | Апрель |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена дросселей | 4 шт. | Март |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | Март |  |
| Замена автоматов | 4 шт. | Март |  |
| Замена предохранителей | 2 шт. | Март |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.35 |
| Частичный ремонт крыши | 120 м² | июль |  |
| Косметический ремонт подъездов |  | сентябрь |  |
| Замена вентилей и трубопровода ХВС | 6 шт./10 п.м | июль |  |
| Замена задвижек | 2 шт. | июль |  |
| Ремонт запорной арматуры | 6 шт. | Август |  |
| Замена труб на отоплении | 25 п.м | август |  |
| Заделка межпанельных швов | 30 п.м | август |  |
| Частичная замена электропроводки | 10 п.м | апрель |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Апрель |  |
| Ремонт отмостки | 10 п.м | август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.33 |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль |  |
| Замена труб ХВС и ГВС | 30 п.м | июнь |  |
| Заделка межпанельных швов | 25 п.м | Июнь |  |
| Ремонт задвижек | 4 шт. | Май |  |
| Замена запорной арматуры на ХВС | 2 шт. | Июнь |  |
| Замена вентилей | 6 шт. | Май |  |
| Замена труб ХВС и ГВС | 30 п.м | Май |  |
| Частичная замена электропроводки | 5 п.м | Июнь |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена предохранителей | 4 шт. | Май |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.34 |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль |  |
| Замена трубы на отоплении | 10 п.м | июнь |  |
| Заделка межпанельных швов | 25 п.м | Август |  |
| Ремонт задвижек в теплоузле | 4 шт | июнь |  |
| Замена задвижки на отоплении | 2 шт. | Июнь |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена выключателей и розеток | 4 шт. | Апрель |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.37 |
| Частичный ремонт крыши | 190 м² | июль |  |
| Замена трубопровода ХВС | 15 п.м | июнь |  |
| Ремонт отмостки | 10 м² | август |  |
| Заделка межпанельных швов | 40 п.м | август |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | август |  |
| Ремонт задвижек в теплоузле | 4 шт. | Май |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена плавких вставок | 4 шт. | Июнь |  |
| Замена автоматов | 2 шт. | Июнь |  |
| Остекление окон |  | По мере необходимости |  |
| Ремонт отмостки | 10 м² | август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.36 |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль |  |
| Ремонт трубопровода ХВС | 8 п.м | май |  |
| Замена трубы на отоплении | 14 п.м | июнь |  |
| Замена задвижек на отоплении | 6 шт. | июнь |  |
| Заделка межпанельных швов | 50 п.м | август |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | август |  |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июнь |  |
| Замена задвижки на отоплении | 2 шт. | Июнь |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | февраль |  |
| Промывка и опрессовка |  |  |  |
| ул.Космонавтов, д.26 |
| Замена задвижек ХВС | 4 шт. | июнь |  |
| Замена задвижек ГВС | 4 шт. | июнь |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | Февраль |  |
| Замена задвижки в теплоузле | 2 шт. | Март |  |
| Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | Август |  |
| Остекление подвальных помещений |  | По мере необходимости |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.30 |
| Частичный ремонт крыши | 100 м² | июль |  |
| Замена электрического счетчика | 1 шт. | февраль |  |
| Замена вентилей | 8 шт. | Июнь |  |
| Ремонт запорной арматуры | 6 шт. | Июнь |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | Август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.40 |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль |  |
| Ремонт отмостки | 45 м² | август |  |
| Замена трубы на отопление | 20 п.м | июнь |  |
| Заделка межпанельных швов | 40 п.м | Август |  |
| Замена вентилей | 10 шт. | Май |  |
| Частичная замена эл.проводки | 20 п.м | апрель |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Апрель |  |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июнь |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | Август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.41 |
| Замена трубы на отоплении | 20 п.м | июнь |  |
| Заделка межпанельных швов | 30 п.м | Август |  |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры | 4 шт. | июнь |  |
| Замена вентилей | 10 шт. | Июнь |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Июнь |  |
| Замена трубопровода ХВС | 20 шт. | Август |  |
| Ремонт входных дверей | 5 шт. | Август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.27 |
| Заделка межпанельных швов | 40 п.м | Август |  |
| Замена вентилей | 8 шт. | Июнь |  |
| Замена дросселей | 2 шт. | Июнь |  |
| Частичная замена электропроводки | 10 п.м | Март |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Ремонт входных дверей | 5 шт. | Август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.32 |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль |  |
| Частичная замена электропроводки | 45 п.м | Февраль |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена выключателей | 6 шт. | Февраль |  |
| Замена автоматов | 2 шт. | Февраль |  |
| Замена трубопровода отопления | 8 п.м | Май |  |
| Частичная замена трубопровода ХВС | 2,5 м | февраль |  |
| Частичная замена канализационной трубы | 1 м | февраль |  |
| Замена канал. тройника | 1 шт. | февраль |  |
| Частичная замена трубопровода ГВС | 1,5 м | февраль |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август |  |
| Ремонт запорной арматуры | 2 шт. | февраль |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.9 |
| Частичный ремонт крыши | 200 м² | июль |  |
| Косметический ремонт |  | август |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена электропроводки | 25 п.м | Май |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | Май |  |
| Замена автоматов | 2 шт. | Май |  |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июль |  |
| Замена трубопровода отопления | 8 п.м | Март |  |
| Частичный ремонт пола |  | май |  |
| Частичный ремонт отмостки |  | май |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| Частичное остекление |  | август |  |
| Ремонт козырька |  | август |  |
| Подсыпка грунта фасада дома |  | июнь |  |
| ул.Космонавтов, д.20 |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена автом.выключателей | 4 шт. | Апрель |  |
| Замена светильников | 4 шт. | Апрель |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август |  |
| Ремонт остекления |  | По мере необходимости |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.18 |
| Замена выключателей | 4 шт. | Май |  |
| Замена вентилей | 6 шт. | Май |  |
| Замена задвижек | 4 шт. | Июнь |  |
| Замена запорной арматуры | 2 шт. | Июль |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | август |  |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости |  |
| Частичная замена электропроводки | 20 п.м | март |  |
| Частичный ремонт пола в подъезде |  | июль |  |
| Частичный ремонт лестничных перил |  | июль |  |
| Остекление окон в подъезде |  | май |  |
| Подсыпка грунта с торцевой стороны дома |  | май |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.12 |
| Ремонт отмостки | 15 п.м | август |  |
| Частичная замена электропроводки | 10 п.м | Май |  |
| Замена выключателей | 6 шт. | Май |  |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена трубопровода отопления | 4 шт. | Май |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | Август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.16 |
| Замена выключателей | 4 шт. | Апрель |  |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена вентилей | 2 шт. | Июль |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август |  |
| Частичный ремонт канализации | 6 м | август |  |
| Частичный ремонт отмостки | 7,5 м | август |  |
| Частичная замена эл.проводки | 15 п.м | Февраль |  |
| Замена трубопровода отопления | 10 п.м | Июль |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.14 |
| Замена выключателей | 2 шт. | Май |  |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости |  |
| Частичная замена электропроводки | 20 п.м | Март |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.45 |
| Частичная замена электропроводки | 30 п.м | Апрель |  |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  |
| Замена вентилей | 4 шт. | Апрель |  |
| Замена трубопровода отопления | 2 шт. | Май |  |
| Замена запорной арматуры | 2 шт. | Май |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.38 |
| Замена задвижек на отоплении | 4 шт. | август |  |
| Частичная замена электропроводки | 8 п.м | Май |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | Июнь |  |
| Замена ламп | 60 шт. | По мере необходимости |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | Август |  |
| Замена запорной арматуры | 3 шт. | Июнь |  |
| Заделка швов | 30 п м | август |  |
| Частичный ремонт отмостки | 10 м | май |  |
| Подсыпка грунта с торца дома |  | май |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |
| ул.Космонавтов, д.6 |
| Косметический ремонт |  | август |  |
| Ремонт входных дверей | 1 шт. | Август |  |
| Замена ламп | 30 шт. | По мере необходимости |  |
| Частичная замена электропроводки | 10 п.м | Март |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | Март |  |
| Частичный ремонт крыши | 20 м | май |  |
| Ремонт остекления |  | По мере необходимости |  |

Директор МП «КХ «Пригородное»                                    А.И.Гайдин

Проект договора управления многоквартирным домом по адресу

__________________________________________________________________

(почтовый индекс, улица, номер дома, номер корпуса или строения)

п. Пригородный                                                                                                  «_» _______ 201_ г.

_______________________________________________________________________, в лице директора _____________________________________, действующего на основании  Устава, с одной стороны,

и собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме, являющиеся собственниками (далее – «Собственники») нежилых помещений общего пользования, многоквартирного дома по адресу: _____________________________________________ (далее – «Многоквартирный дом»), на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, в лице представителя Собственников

(должность, фамилия, имя, отчество представителя),

действующего в соответствии с полномочиями, основанными на_________________________

________________________________________________________________________________,

(составленной в письменной форме доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально)

или ________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество председателя товарищества собственников жилья), действующего на основании _______________________________, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилых помещениях в Многоквартирном доме, безопасного состояния Многоквартирного дома, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, соответствия потребительских характеристик Многоквартирного дома санитарным, гигиеническим, техническим и иным требованиям, предъявляемым к многоквартирным домам законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.

Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме и определены в решении общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме от «___»_____________ 20__ г. (протокол № ____ от «_____»_____________ 20__ г.);

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее Правила содержания общего имущества) и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (далее Правила изменения размера платы за содержание и ремонт), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и положениями законодательства Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного в пункте 9.2 настоящего Договора срока за плату, указанную в разделе 4 настоящего Договора, обязуется осуществлять комплекс работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, включающий оказание услуг и выполнение работ по надлежащему

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, состав и состояние которого указаны в приложении № 1 к настоящему Договору, осуществление иной направленной на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельности, указанной в настоящем Договоре.

2.2. Общая характеристика Многоквартирного дома на момент заключения настоящего Договора:

1) тип постройки: квартирный (для коммунальных квартир – коридорный или секционный)

2) год постройки ________;

3) количество этажей ____;

4) количество квартир ___;

5) общая площадь жилых и нежилых помещений с учетом помещений общего пользования

___,___ кв. м, в том числе:

жилых помещений ____кв. м;

нежилых помещений без учета помещений общего пользования ____,___ кв. м;

помещений общего пользования ____,___ кв. м;

6) дата последнего комплексного капитального ремонта «___» __________ _______г.;

7) даты последних выборочных капитальных ремонтов по конструктивным элементам дома за последние 10 лет (с указанием конструктивных элементов):

- ____________________________________________ - «___» __________ _______г.;

- ____________________________________________ - «___» __________ _______г.;

- ____________________________________________ - «___» __________ _______г.;

- ____________________________________________ - «___» __________ _______г.;

8) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома ________ кв.м.;

9) кадастровый номер земельного участка _________________________.

2.3. На момент заключения настоящего Договора в жилых Помещениях Собственников проживают следующие лица, указанные в приложении №7 к Договору:

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Приступить к управлению Многоквартирным домом, начиная с «___» _____ 201_ года, и осуществлять содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в пункте 2.3 настоящего Договора.

3.1.2. Оказывать Собственнику услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору.

3.1.3. Устранять за свой счет все выявленные недостатки оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

3.1.4.Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, принимать круглосуточно от Собственников и пользующихся его Помещениями в Многоквартирном доме лиц заявки по телефону __________, устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей (Собственники и пользующиеся его Помещениями в Многоквартирном доме лица) в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.5. Хранить и постоянно обновлять техническую документацию и относящиеся к управлению Многоквартирным домом базы данных в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении № 4 к настоящему Договору, вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние Многоквартирного дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. В течение 1 рабочего дня со дня обращения Собственника представлять в письменном виде для ознакомления указанные в настоящем пункте документы.

3.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника и лиц, пользующихся его Помещениями в Многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать в письменном виде заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

3.1.7. Информировать Собственника и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц о плановых ремонтах общего имущества  не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проведения работ путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома.

3.1.8.

3.1.9. В случае невыполнения работ, или не предоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предусмотренных настоящим Договором:

а) уведомить Собственника и лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах Многоквартирного дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках их выполнения (оказания);

б) в минимально возможный срок с момента обнаружения исправить имеющиеся недостатки, который не может превышать сроки исполнения работ, указанные в приложении № 5 к настоящему Договору.

3.1.10. В течение действия указанных в приложении № 3 к настоящему Договору  гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в том числе, выявленные Собственником и пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицами в процессе эксплуатации. Недостаток или дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение и Управляющая организация не доказала заявителю или в суде отсутствие недостатка или дефекта. При этом сроки устранения выявленных недостатков и дефектов выполненных работ не могут превышать сроки, указанные в приложении № 5 к настоящему Договору.

3.1.11. От своего имени и за свой счет заключить с энергоснабжающей  организацией договор о приобретении электроэнергии, потребляемой в местах общего пользования Многоквартирного дома с целью обеспечения  Собственника и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц в необходимых объёмах и с надлежащим качеством.  Осуществлять контроль за соблюдением договоров с энергоснабжающей организацией,  а при наличии в Многоквартирном доме коллективных (общедомовых) приборов учета вести их учет.

3.1.12. Информировать в письменной форме Собственников об изменении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт жилых помещений, путем размещения на информационных стендах возле дома.

3.1.13. Выдавать Собственнику и (или) нанимателю муниципального или государственного жилого помещения платежные документы через МП «Центр жилищных расчетов» не позднее 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предварительное внесение оплаты за содержание и ремонт жилых помещений до десятого числа текущего месяца с последующей корректировкой размера платы по мере необходимости.

3.1.14. Обеспечить Собственника и лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3.1.15. По требованию Собственника или лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, выдавать в день обращения справки установленного образца, выписки из финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы.

3.1.16. Принимать участие в приемке на коммерческий учет общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов учета.

3.1.17. Не позднее трех дней до проведения работ внутри Помещения(й) Собственника согласовать с ним, а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, время доступа в Помещение(я), а при невозможности согласования направить Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри Помещения(й) не позднее 7 дней до момента проведения указанных работ.

3.1.18. При необходимости, направлять Собственникам предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме с предложениями об оплате расходов на капитальный ремонт Многоквартирного дома, сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта.

3.1.19. Принимать от Собственников плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также другие услуги самостоятельно либо и через уполномоченный центр расчетов за жилищно-коммунальные услуги. По требованию Собственников производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или настоящим Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Предоставлять Собственникам отчет о выполнении настоящего Договора за истекший календарный год в течение первого месяца очередного календарного года, (а при заключении Договора на срок один год предоставлять предварительный отчет не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия). Отчет представляется устно на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном доме, а если такое собрание в указанный срок не проводится – в письменном виде. В отчете указывается:

а) размер полученных в течение отчетного года Управляющей организацией от собственников помещений в Многоквартирном доме средств в качестве платы за содержание и ремонт жилых помещений и размер расходов Управляющей организации, связанных с управлением Многоквартирным домом;

б) соответствие фактических перечня, объемов и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в

приложениях № 2 и 3 к настоящему Договору;

в) список должников - собственников помещений в Многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью вносящих плату за жилое помещение и коммунальные услуги, и размеры сумм, не выплаченных ими на день предоставления Собственнику отчета о выполнении настоящего Договора, меры принятые по повышению собираемости платежей, результаты принятых мер;

г) количество предложений, заявлений и жалоб собственников помещений в Многоквартирном доме и принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в сроки, установленные в приложении № 5 к настоящему Договору.

3.1.21. На основании заявки Собственников или лиц, пользующихся их Помещением(ями) в Многоквартирном доме, направлять в течение одного рабочего дня своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме или Помещению(ям) Собственника.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.2. В случае несоответствия данных по расходу электроэнергии, предоставленных Собственником, проводить перерасчет размера платы на основании фактических показаний индивидуальных приборов учета при их наличии, а при их отсутствии на основании установленного Управляющей организацией в соответствии с разделом 6 настоящего Договора количества фактически проживающих в Помещении(ях) Собственников лиц.

3.2.3. В установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременным и (или) неполным внесением платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3.2.4. Оформлять договора займов и кредиты на финансирование работ по содержанию общего имущества и проведения ремонтов только с согласия Собственников.

3.2.5. Ежемесячно в течение 10 дней после окончания срока, указанного в пункте 4.7 настоящего Договора вывесить на досках объявлений в подъездах Многоквартирного дома или на придомовой территории списки собственников помещений, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за содержание и ремонт жилых помещений (должников).

3.2.6. Привлечь ресурсоснабжающие организации к выполнению работ по установке общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов (услуг) сверх установленного в приложениях № 2 и 3 к настоящему Договору перечня с оплатой этих работ Собственниками в соответствии с законодательством.

3.3. Собственники обязаны:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилых помещений. 3.3.2. При временном неиспользовании Помещения(й) в Многоквартирном доме для проживания граждан более 5 дней сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые при необходимости обеспечат доступ в Помещение(я) Собственника.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить никаких работ на инженерных сетях и оборудовании, относящихся к общему имуществу Многоквартирного дома, без согласования последних с Управляющей организацией;

б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;

в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети (суммарно, более ____ кВт), дополнительные секции приборов отопления;

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, а в случае, если это может привести к убыткам Управляющей организации, то и к порче жилых и нежилых помещений;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящим в перечень общего имущества в Многоквартирном доме, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не использовать сети канализации для строительного мусора, не сбрасывать в него твердые бытовые отходы.

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации сведения:

а) об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) Помещении(ях) Собственников;

б) об утрате (неисправности) общего (квартирного) или индивидуального прибора(ов) учета или распределителя(ей), за которые отвечает Собственник - в течение трех рабочих дней с момента утраты (неисправности) указанных приборов учета.

3.3.5. Обеспечить, в течение 3-х дней с момента обращения, доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему Помещение(я) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в Помещении(ях), для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а в случае аварий – работников аварийных служб в любое время суток.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме.

3.4. Собственники имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого:

а) участвовать в осмотрах (измерениях параметров и характеристик, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме;

б) присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением обязанностей по настоящему Договору;

в) знакомиться с содержанием технической документации на Многоквартирный дом.

3.4.2. За свой счет привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с пунктом 4.14 настоящего Договора в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3.4.4.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков причиненных вследствие:

а) невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору;

б) осуществления Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору, приведших к порче общего имущества в Многоквартирном доме или помещений, принадлежащих Собственникам.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.20 настоящего Договора.

4. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

и порядок ее внесения

4.1. Стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору, установлена на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном доме от  «_____»_____________ 20__ г. (протокол № __  от «___»________ 201_ г.) с учетом предложений Управляющей организации.

4.2. Месячная стоимость комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется как сумма месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения всех Собственников помещений в многоквартирном доме.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого составляет на момент заключения настоящего Договора _______ (                                       ) тыс. рублей в год, НДС не облагается.

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заключения настоящего Договора определяется из расчета стоимости за 1 кв.м. общей площади жилого помещения каждого Собственника и составляет ____ руб./кв.м рублей в месяц, в том числе расходы по управлению - ____ руб./кв.м в месяц, налог по УСН – _____ руб./кв.м рублей в месяц.

4.4. Размер годовой платы за содержание и ремонт жилого помещения и размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленные согласно пункту 4.3 настоящего Договора, могут быть изменены в нижеследующем порядке:

4.4.1. Управляющая организация вправе за 30 дней до окончания каждого года действия настоящего Договора предоставить Собственникам помещений в Многоквартирном доме предложения по изменению перечней, указанных в приложениях № 2 и №3, с приложением сметы расходов на исполнение услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. Указанная смета является основанием принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения об изменении на следующий отчетный период размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. В случае, если общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме в указанный срок не проводилось или не приняло решение об определении нового размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, то Управляющая организация, начиная с первого месяца следующего отчетного периода, вправе начислять плату за содержание и ремонт жилого помещения, применяя предельный индекс изменения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, установленный для муниципального образования органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

4.4.2. После установки Управляющей организацией в соответствии с пунктом 3.2.6 настоящего Договора в Многоквартирном доме общедомового(ых) прибора(ов) учёта потребляемых коммунальных ресурсов и перехода в расчётах с ресурсоснабжающими организациями по показаниям этих приборов учёта за содержание мест общего пользования, Цена Договора и месячная стоимость комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме увеличиваются на суммы оплаты за соответствующие услуги ресурсоснабжающей организации.

Если после установки Управляющей организацией в соответствии с пунктом 3.2.6 настоящего Договора в Многоквартирном доме общедомового(ых) прибора(ов) учёта потребляемых коммунальных ресурсов и перехода в расчётах с ресурсоснабжающими организациями по показаниям этих приборов учёта произошло уменьшение суммы оплаты соответствующих коммунальных услуг то Цена Договора и месячная стоимость комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг, определяемые в соответствии с п.4.2 и 4.3 настоящего Договора изменяются на 50% суммы сэкономленных в результате осуществления указанных мероприятий средств на срок не более 6 месяцев. Ежемесячный размер платы за соответствующую коммунальную услугу после осуществления указанных в настоящем подпункте мероприятий рассчитывается в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Договора.

Сумма сэкономленных в результате осуществления указанных мероприятий средств оплаты коммунальных услуг определяется как разность суммы месячной платы за соответствующую коммунальную услугу на момент вступления в действие настоящего Договора, определенной в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам с учетом предусмотренной законодательством корректировки платы, и суммы месячной платы за эту услугу после осуществления указанных мероприятий.

Указанный в настоящем подпункте порядок применяется по мере объявления Управляющей организацией Собственникам об окончании установки прибора(ов) учета.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги (Электроэнергию в местах общего пользования) рассчитывается по тарифам, установленным в порядке, установленном федеральным законодательством. Тарифы, действующие на момент подписания настоящего Договора, приведены в приложении № 6 к настоящему Договору.

4.7. Плата за жилое помещение вносится ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.8. Плата за жилое помещение вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, представляемых Собственнику МП «Центр жилищных расчетов» или Управляющей организацией в соответствии с пунктом 3.1.13 настоящего Договора. В случае представления платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за жилое помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.

4.9. Сумма начисленной в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации пени (пункт 5.4 настоящего Договора) указывается в отдельном платежном документе.

4.10. Собственник вносит плату за жилое помещение на  расчетный счет ________ (реквизиты указаны в платежном документе).

В случае изменения банковского счета Управляющей организации, на который Собственник обязан вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, Управляющая организация обязана в течение 2 календарных дней направить представителю Собственников многоквартирного жилого дома заверенное печатью письменное сообщение об изменении банковского счета Управляющей организации. Ответственность за последствия ненадлежащего уведомления Собственников об изменении банковского счета несет Управляющая организация. В случае, если Собственники были надлежаще уведомлены об изменении банковского счета Управляющей организации, ответственность за последствия внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги на счет, не принадлежащий Управляющей организации, несут Собственники.

4.11. Неиспользование Собственником Помещения(й) не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и не устранения обнаруженных недостатков в сроки, определенные в пункте 3.1.9 настоящего Договора, - стоимость работ, подлежащих исполнению ежемесячно, указанная в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору, изменяется в порядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт.

4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта органов государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, но не ранее дня установленного в соответствии с пунктом 3.1.12 настоящего Договора.

4.14. Собственники вправе осуществить предоплату до 15 числа текущего месяца на основании выставленного, в соответствии с п.3.1.13, платежного документа с последующим перерасчетом размера платы при необходимости.

4.15. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за счет Собственников на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, подготовленного на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт Многоквартирного дома, принятого с учетом предложений Управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.

4.16. Если размер вносимой собственниками помещений в Многоквартирном доме платы за жилое помещение меньше месячной стоимости комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, то Управляющая организация доводит до собственников помещений в Многоквартирном доме путем размещения на досках объявлений в подъездах Многоквартирного дома или на придомовой территории в течение первого месяца следующего за истекшим годом, (а при заключении Договора на срок один год не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия) обоснованное предложение изменить перечень, периодичность и (или) качество услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору, или изменить размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения. В случае если очередное общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме в течение двух недель со дня размещения предложения не проводилось или на нем не принято решение об определении нового размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, с которым согласна Управляющая организация, то Управляющая организация, начиная со следующего месяца, следующего за месяцем размещения указанного в настоящем пункте предложения, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

настоящим Договором.

5.2. В случае оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества  ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственникам неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости не предоставленных или не качественно предоставленных соответствующих услуг за каждый день нарушения.

5.3. В случае:

а) невыполнения аварийных работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в сроки, установленные в пункте 3.1.9 настоящего Договора, Управляющая организация обязана уплатить Собственникам неустойку в размере 3 (трех) процентов от стоимости соответствующих работ, указанных в приложениях № 2 и 3 к настоящему Договору за каждый день нарушения сроков, указанных в приложении № 5 к настоящему Договору;

б) невыполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме (за исключением аварийных работ) в сроки, установленные в пункте 3.1.9 настоящего Договора Управляющая организация обязана уплатить Собственникам неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости соответствующих работ, указанных в приложениях № 2 и 3 к настоящему Договору, за каждый день нарушения сроков, указанных в приложении № 5 к настоящему Договору.

5.4. В случае нарушения периодичности (переноса) работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме на срок более чем 30 дней без согласия собственников помещений в Многоквартирном доме Управляющая организация обязана уплатить Собственникам неустойку в размере 10 (десяти) процентов от стоимости соответствующих работ, указанных в приложениях № 2 и 3 к настоящему Договору.

5.5. Управляющая организация обязана уплатить Собственникам штраф в случае:

а) нарушения Управляющей организацией срока выдачи Собственникам или иным лицам, пользующимся Помещением(ями) в Многоквартирном доме справок установленного образца, выписок из финансового лицевого счета и иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов, срока рассмотрения предложений, заявлений и жалоб Собственника в размере ________ (______________) рублей.

б) отсутствия более 30 минут ответа диспетчерской службы по телефону в размере _____ (_______________ ) рублей за каждый случай нарушения.

5.6. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилое помещение  Собственники обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно: в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

5.5. В случае несанкционированного подключения Собственниками или пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицами к внутридомовой инженерной системе минуя индивидуальные или общие квартирные приборы учета Собственники обязаны уплатить Управляющей организации штраф в размере 30 (тридцати) процентов от размера платы за соответствующую коммунальную услугу, определенную исходя из норматива потребления коммунальной услуги и тарифа, действующего на день выявления нарушения.

5.6. Собственники обязаны уплатить Управляющей организации штраф в случаях:

а) потребления коммунальных услуг с нарушением установленного настоящим Договором порядка учета коммунальных ресурсов со стороны Собственников или пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц, выразившихся во вмешательстве в работу соответствующего общего (квартирного) или индивидуального прибора учета, а также распределителей в размере __________ (___________) рублей;

б) несоблюдения установленных сроков извещения об утрате (неисправности) указанных приборов учета или распределителей, за который отвечает Собственник в размере _____ (_________) рублей;

в) при иных действиях Собственника или пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицами, в результате которых искажаются показания указанных приборов учета и распределителей___________ (_______________) рублей;

г) в случае сообщения Управляющей организации искаженных показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета и распределителей, отличающихся от истинных показаний в размере _________ (_____________) рублей.

5.7. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом(ых) Помещении(ях) Собственников лиц, не указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, и невнесения за них платы за коммунальные услуги (при оплате коммунальных услуг  по показаниям общедомовых приборов учета за места общего пользования) Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника убытков.

6. Порядок оформления факта нарушения условий настоящего Договора

6.1. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц, общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме, а также по требованию Управляющей организации либо Собственников составляется Акт нарушения условий настоящего Договора или нанесения ущерба. В случае письменного признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае, при наличии вреда имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость с указанием виновной стороны.

6.2. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), Собственников, а при их отсутствии лиц, пользующихся Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме, представителей подрядных организаций, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение трех часов в дневное время или четырех часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения Собственниками или лицами, пользующимся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения, то  составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии.

6.3. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, возможных или явных причин и выявленных

последствий недостатков: факты нарушения требований законодательства Российской Федерации, условий настоящего Договора, или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников и (или) лиц, пользующихся их Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме, описание (при наличии возможности - их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества, все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии.

6.4. Акт составляется в присутствии Собственника Помещения и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц. При отсутствии Собственника и лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, акт составляется комиссией без его (их) участия с приглашением в состав комиссии иных лиц (например, соседей, родственников).

Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается под расписку Собственнику, а при его отсутствии лицу пользующемуся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме. Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.

7. Особые условия

7.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

8. Форс-мажор

8.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимая сила). К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Управляющей организации необходимых денежных средств.

Управляющая организация не несет ответственность за неисполнение в полном объеме обязательств в соответствии с настоящим договором, если  Собственники помещений или лица, пользующиеся их помещениями, не  внесли плату за содержание и ремонт жилого помещения в установленные сроки и в полном объеме.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания.

9.2. Договор заключен на 1 год.

9.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и положениями настоящего Договора. Решение об изменении и (или) расторжении настоящего Договора принимается общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Изменение настоящего Договора оформляется путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации Управляющая организация:

а) вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесенных Управляющей организацией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору понесенных до момента расторжения настоящего Договора. Обязанность доказать размер понесенных расходов лежит на Управляющей организации. При этом обязательства Собственников по настоящему Договору считаются исполненными с момента возмещения Собственниками указанных расходов;

б) обязана за 30 дней до прекращения действия настоящего Договора передать техническую документацию (базы данных), указанные в приложении 4 к настоящему Договору, и иные, связанные с управлением таким домом, документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае выбора непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, а так же в случае если решения собственников о выборе способа управлением не состоялось, в орган местного  самоуправления (администрацию Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района), при этом сведения о такой передаче размещаются Управляющей организацией в подъездах Многоквартирного дома и направляются в орган местного самоуправления.

9.5. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора Управляющая организация обязана участвовать в составлении и подписании акта о состоянии

общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, в том числе с участием представителей вновь выбранной управляющей организации, созданного товарищества собственников жилья, а в случае выбора собственниками помещений в Многоквартирном доме способа непосредственного управления Многоквартирным домом, указанной в решении общего собрания собственников помещений организации или индивидуального предпринимателя.

Указанный акт составляется по форме, содержащейся в приложении № 1 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления Многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75. В случае если решение собственников о выборе способа управлением не состоялось акт составляется с участием полномочных представителей органов местного самоуправления. В этом случае акт передаётся собственнику, указанному в пункте 9.4 настоящего Договора, и в соответствующий орган местного самоуправления.

9.6. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока его действия настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.

9.7. Настоящий Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками.

9.8. Все приложения, подписанные Собственниками и/или уполномоченными представителями сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. Настоящий Договор составлен на _____ листах и содержит 7 приложений на _____

листах:

№ 1. Состав и состояние общего имущества Многоквартирного дома;

№ 2. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме;

№ 3. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме;

№ 4.Перечень технической документации на Многоквартирный дом и иных документов,  связанных с управлением Многоквартирным домом;

№5.Предельные сроки устранения аварийных ситуаций, неисправностей при осмотрах и выполнении заявок жителей по содержанию общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме;

№ 6.  Тарифы на коммунальные услуги.

№ 7. Список собственников жилых помещений  (с указанием правоустанавливающего документа) и прочих проживающих в помещениях собственника лиц (с указанием основания проживания), площади жилых помещений и контактных телефонов

10. Реквизиты сторон

Собственники (представитель                                  Управляющая организация:

Собственников):                                                           __________________________

_____________________________________               _____________________________

(наименование Собственников, при необходимости)

_____________________________________               _____________________________

(должность)

__________________ (________________)                  _____________________________

(подпись)        (фамилия, инициалы)                          ____________________________

_____________________________

_____________________________

_________________(________________)

(подпись)                  (фамилия, инициалы)

печать Собственника (для организаций)

Банковские реквизиты:                                                  печать Управляющей организации

____________________________________

____________________________________

Паспортные данные (для Собственников

граждан):

паспорт серии_______ №______________

выдан: (когда, кем) ___________________

____________________________________

# Text boxes

| № | Адрес | Год постр. | S м2 общая | S м2 жилая | Кол-во подъездов | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Космонавтов, 23 | 1998 | 3782,8 | 2194,0 | 4 | 5 |
| 2 | ул. Космонавтов, 25 | 1998 | 4397,6 | 3035,2 | 6 | 5 |
| 3 | ул. Космонавтов, 35 | 1988 | 4427,9 | 3085,4 | 6 | 5 |
| 4 | ул. Космонавтов, 34 | 1983 | 2772,9 | 1892,2 | 4 | 5 |
| 5 | ул. Космонавтов, 33 | 1985 | 2746,4 | 1854,5 | 4 | 5 |
| 6 | ул. Космонавтов, 32 | 1982 | 3588,15 | 2392 | 1 | 5 |
| 7 | ул. Космонавтов, 26 | 1979 | 3358,8 | 2291,9 | 4 | 5 |
| 8 | ул. Космонавтов, 30 | 1976 | 3384,95 | 2271,8 | 4 | 5 |
| 9 | ул. Космонавтов, 37 | 1989 | 2748,6 | 1873,2 | 4 | 5 |
| 10 | ул. Космонавтов, 36 | 1989 | 4472,4 | 3099,3 | 6 | 5 |
| 11 | ул. Космонавтов, 40 | 1989 | 4491,9 | 3127,8 | 6 | 5 |
| 12 | ул. Космонавтов, 39 | 1989 | 2719,9 | 1826,9 | 4 | 5 |
| 13 | ул. Космонавтов, 41 | 1989 | 4449,4 | 3090,1 | 6 | 5 |
| 14 | ул. Космонавтов, 27 | 1992 | 4444,8 | 3063,1 | 6 | 5 |
| 15 | ул. Космонавтов, 18 | 1967 | 3146,5 | 2058,6 | 4 | 5 |
| 16 | ул. Космонавтов, 20 | 1967 | 2695 | 1833,8 | 4 | 5 |
| 17 | ул. Космонавтов, 12 | 1974 | 898,3 | 567,6 | 3 | 2 |
| 18 | ул. Космонавтов, 14 | 1977 | 899,3 | 575,8 | 3 | 2 |
| 19 | ул. Космонавтов, 16 | 1980 | 952,6 | 531,8 | 3 | 2 |
| 20 | ул. Космонавтов, 38 | 1989 | 1331,6 | 764,2 | 3 | 3 |
| 21 | ул. Космонавтов, 45 | 1993 | 1320,7 | 757,2 | 3 | 3 |
| 22 | ул. Космонавтов, 6 | 1968 | 454,2 | 454,2 | 1 | 2 |
| 23 | ул. Космонавтов, 9 | 1965 | 2133,5 | 1311 | 1 | 5 |
| 24 | ул. Космонавтов, 11 | 1969 | 2124,1 | 1239,6 | 1 | 5 |