# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «21»  марта   2014 г.   № 25

Об утверждении плана дорожных работ за счет средств муниципального дорожного фонда Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 г.  № 257 – ФЗ «Об автомобильных  дорогах  и  о  дорожной деятельности в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», Постановлением правительства Воронежской области от 18.02.2014Г. №138 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Воронежской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов на 2014-2016 годы», решением Совета народных депутатов Пригородного сельского поселения от 15 ноября 2013 г. № 165 «О дорожном фонде Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области", в целях реализации полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения администрация Пригородного сельского поселения  Калачеевского муниципального района  постановляет:

1. Утвердить план дорожных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района и  ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда на 2014 год согласно приложению.

2. Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 12.12.2013 г. № 174 «Об утверждении плана дорожных работ за счет средств муниципального дорожного фонда Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области  на 2014 год» признать утратившим силу.

3. Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 25.02.2014 г. № 14 «Об утверждении плана дорожных работ за счет средств муниципального дорожного фонда Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области  на 2014 год» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пригородного

сельского поселения                                                             И.М. Фальков

Приложение к постановлению администрации Пригородного сельского поселения от 21 марта 2014 года № 25

ПЛАН

дорожных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района

и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда

на 2014 год

| № п/п | Наименование объектов | Объем выполнения работ | Объем финансирования на 2014 г., всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | в т.ч. пог.м | м² |  | средства областного бюджета | средства муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), всего в т.ч. | 0,486 | 486,0 | 3222 | 2 005,643 | 600,000 | 1 405,643 |
| 1 | Строительство, всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | в т.ч. по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция, всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | в т.ч. по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт, всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | в т.ч. по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт, всего | 0,486 | 486,0 | 3222 | 2 005,643 | 600,000 | 1 405,643 |
|  | в т.ч. по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Космонавтов в п. Пригородный Калачеевского района Воронежской области протяженностью 86 м | 0,086 | 86,0 | 601 | 304,616 | 0 | 304,616 |
| 4.2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Космонавтов в п. Пригородный Калачеевского района Воронежской области протяженностью 130 м | 0,130 | 130,0 | 910 | 537,209 | 0 | 537,209 |
| 4.3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Космонавтов в п. Пригородный Калачеевского района Воронежской области протяженностью 61 м | 0,061 | 61,0 | 366 | 220,596 | 0 | 220,596 |
| 4.4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Космонавтов в п. Пригородный Калачеевского района Воронежской области протяженностью 96 м | 0,096 | 96,0 | 440 | 323,389 | 0 | 323,389 |
| 4.5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Космонавтов в п. Пригородный Калачеевского района Воронежской области протяженностью 113 м | 0,113 | 113,0 | 905 | 619,833 | 600,000 | 19,833 |